## Slide 1: 第1回ミーティング
日時 2021/03/09 20:30～

## Slide 2: 本日の議題
何をつくるか
作業の進め方
要件定義検討

## Slide 3: 世の中にはどんなアプリが存在しているんだろう？
ということで調べてみました

## Slide 4: Androidアプリのジャンル

## Slide 5: Androidアプリのジャンル
今回はゲームにジャンルを絞ります

## Slide 6: ゲームアプリのジャンル
どんなジャンルが気になる？

## Slide 7: 開発するゲームアプリの概要
ジャンル：ミニゲーム、コンパゲーム、早抜きゲーム
内容：
ジャイロを使用して、スマホ振る回数をカウントする。振った回数が少なかった人は、質問に対して回答をする。
他の回答権がなかった人は次の質問から振る回数のノルマが増える。
質問はあらかじめ用意したものと、入力用を用意する
Notes: トランプ
・ババ抜き→クラスを利用してじじ抜きにできそう
・トランプゲームを網羅したアプリ
勅使河原のぱずるげー
早押ゲーム ブルートゥース
コンパゲーム 10円玉ゲーム ３１ゲーム
絵師 おっくん（仮）
フリック操作の早打ち × 育成ゲーム
たまごっちみたいな育成ゲー × パズル
クイズ×ジャイロを使用した早振り＆早抜きゲーム … お手付きするたびに振る回数のノルマが増える
例 気になる人を指さす→スマホを振る→少なかった人が回答
回答しなかった人はノルマが増える

## Slide 8: 作業の進め方

## Slide 9: プロジェクト概要
目標
アプリのリリース
プロジェクト名
ぬきぬきプロジェクト（nukinuki）
メンバ
・田島（Miracle Leader）
・藤井（Super Creator）
・山上（Ultra Engineer）
必要な知識
Java、Android Studio、オブジェクト指向、合コンの心構え

## Slide 10: 3人で一緒に作業を進めていきましょう
作業方針
  画面共有はSkypeで行う（他にいいツールがあったら変えるかも？）
  ファイルはGitHub上で管理する
  エディタはAndroid Studioを使用
  基本的にあんまり課題は出さない
    仕事感をあまりだしたくない…_(:3 」∠)_
    もちろん自主的に活動することはOK
  納期はなし
    ゆる～くやりましょう
  なのでスケジュールもなし
    次回の会議は毎回その日に決めます
    1か月ごとのスケジュールの〇×を記入
    しておく

## Slide 11: 作業の流れ
要件定義
何を実現したいかを明確化する
設計
外部仕様を決める（画面）
内部仕様をUMLで設計
実装・テスト
設計書をもとに実装を行う
リリース
実装の途中でも切りのいいところでデバッグを行う
Androidアプリに登録！

## Slide 12: 要件定義検討

## Slide 13: ゲームのイメージを共有しましょう
プレイ人数は？→2人～4人
炭酸水を振って、吹き出した人が負け
１つのスマホを回して遊ぶ
対象年齢はU3
飲み物の種類がいくつかある（微炭酸、強炭酸）
吹き出しそうになると振動の強弱もしくは長さで知らせる
↑の機能はON、OFFが可能

## Slide 14: 外部仕様検討

## Slide 15: スタート画面
NUKINUKI
STARTを押すと名前入力フォームに画面遷移
START!

## Slide 16: 名前の入力
名前を入力
プレイ人数を入力
プレイ人数分の入力フォームを表示
つぎへ
もどる
１P
２P
プレイ人数 ２

## Slide 17: 炭酸のモードをえらぶ
炭酸のモードをえらぶ
炭酸のモードを選ぶ
START
もどる
微炭酸モード
強炭酸モード

## Slide 18: ゲームスタート
スマホを振るのと連動してビンも揺れる
中身の動きは要検討
振るのをやめたら次の画面遷移
ヲクノさん
Lets Shake!！

## Slide 19: 振った後
ジャイロが３秒間動作なしの場合、振った回数に対応した炭酸の動き＆振動を表示
５秒後次のプレイヤーに画面遷移
ヲクノさん

## Slide 20: 次のプレイヤー
スマホを振るのと連動してビンも揺れる
中身の動きは要検討
振るのをやめたら次に画面遷移
ガミさん
Lets Shake!！

## Slide 21: 振った後 （MAXに達した場合）
ジャイロが３秒間動作なしの場合、ビンから噴き出す＆MAXの振動がでる
ガミさん
LOSE

## Slide 22: 炭酸のモードをえらぶ
炭酸のモードを選ぶ
もう一度やる
ホームに戻る
NUKINUKI

## Slide 23: 次回のミーティング
日時
3/25（木）20:30～
次回やること
画面の続き